ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Кеслеровского сельского поселения Крымского района  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района » муниципальной программы  Кеслеровского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы водоснабжения

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы  Кеслеровского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кеслеровского сельского поселения Крымского района в питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды |
| Задачи подпрограммы | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Кеслеровского сельского поселения Крымского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети; - приобретение материалов и оборудования системы водоснабжения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество построенных объектов и сооружений; - количество отремонтированных объектов; - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015- 2017годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования 19081,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 9081,1 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 1659,7 тыс. рублей 2016 год – 3521,4 тыс. рублей 2017 год – 3900,0 тыс. рублей За счет средств краевого бюджета 10000,0 тыс.рублей в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей 2016 год – 4838,4 тыс. рублей 2017 год – 5161,6 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района Совет Кеслеровского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы водоснабжения

Сложившаяся в сельском поселении ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития  Кеслеровского сельского поселения Крымского района.

Одной из проблем развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района  является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой и отсутствия центрального водоснабжения. В существующих водозаборах снизился  дебет добываемой воды.

Более 50 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают более 30 процентов.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта и строительства новых основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей водоснабжения, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов системы водоснабжения.

С 2011 года благодаря реализации  программы развития водоснабжения  в Кеслеровском сельском поселении отремонтировано и заменено на новое около 5 км. водопровода, что позволило сократить потери воды на 20%, построены два  100м3 резервуара, отремонтировано 2 скважины.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Кеслеровского сельского поселения Крымского района  требует использования программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кеслеровского сельского поселения Крымского района в питьевой воде;

- сохранении водных объектов и окружающей среды;

-  улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жителей Кеслеровского сельского поселения Крымского района ;

-  сокращение потерь воды;

- повышение качества воды;

- повышение надежности систем водоснабжения.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в поселении;

- повышение эксплуатационного состояния сети водоснабжения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий направлена на строительство, ремонт, содержание системы водоснабжения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 19081,1 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 6093,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 10000,00 тыс.рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Строительство магистрального подводящего водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района (вторая очередь) | Местный бюджет | 0,0 | 2533,7 | 2500,0 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 4838,4 | 5161,6 |
| Ремонт системы водоснабжения на территории поселения | Местный бюджет | 1659,7 | 987,7 | 1400,0 |
| ИТОГО | Местный бюджет | 1659,7 | 8359,8 | 9161,6 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района						                  Е.В.Кошелева

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме

«Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района»

муниципальной подпрограммы

Кеслеровского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы

Кеслеровского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Всего | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Кеслеровского сельского поселения Крымского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство магистрального подводящего водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района (вторая очередь) | км | 2 |  | 6 | 1 |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов | шт | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 1.3 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 3 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство магистрального подводящего водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района (вторая очередь) | км | 2 |  | 6 | 1 |
| 2.2 | Количество отремонтированных объектов | шт | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2.3 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 3 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района						                    Е.В.Кошелева

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме

«Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы  Кеслеровского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения в Кеслеровском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы Кеслеровского сельского поселения Крымского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 | Цель | бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кеслеровского сельского поселения Крымского района в питьевой воде, сохранении водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Кеслеровского сельского поселения Крымского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство магистрального подводящего водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района (вторая очередь) | местный бюджет | 5033,7 | 0,0 | 2533,7 | 2500,0 |  | Строительство магистрального подводящего водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района (вторая очередь) | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 10000,00 | 0,0 | 4838,4 | 5161,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт системы водоснабжения на территории поселения | местный бюджет | 4047,4 | 1659,7 | 987,7 | 1400,0 |  | Ремонт линий водоснабжения 2015-3,0км 2016-3,0км 2017-1,5км. | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  | Итого | местный бюджет | 19081,1 | 1659,7 | 8359,8 | 9061,6 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Кеслеровского сельского поселения Крымского района						Е.В.Кошелева