ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Кеслеровского    сельского поселения Крымского района «Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района»

от 31.10.2014  №128

ПОДПРОГРАММА

«  Освещение  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района » муниципальной программы  «Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития энергосбережения

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Уличное освещение  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района » муниципальной программы  «Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района»

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | - ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения; - содержание уличного освещения; - обслуживание уличного освещения; -устройство декоративного освещения; |
| Задачи подпрограммы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергоснабжения на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района; - формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности поселения за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; - эффективное использование энергетических ресурсов Кеслеровского сельского поселения Крымского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - энергетическое обследование электроснабжения территории поселения; - строительство, ремонт и обслуживание уличного освещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015–2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1830,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 880,0 тыс. рублей; 2015 год – 900,0 тыс. рублей; 2016 год – 50,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района Совет Кеслеровского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития энергосбережения

Энергоснабжение на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района осуществляется Варениковским  участком РРЭС Юго-Западных электросетей    ОАО «Кубаньэнерго». Общая протяжённость электрических сетей на территории поселения составляет  80,0 км,   трансформаторных подстанций – 33 шт.   Все населенные пункты поселения  электрофицированы.

Физический износ объектов электросетевого комплекса - 70%. Ежегодно проводятся работы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах на условиях софинансирования из краевого бюджета по краевой целевой программе «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края». Постоянно проводятся работы по текущему обслуживанию объектов уличного освещения. Кроме того, предприятиями и организациями эксплуатируется потребительские подстанции, задействованные  в общую схему электроснабжения поселения.

В настоящее время ведётся усиленная работа по обрезке деревьев в охранной   зоне линий электропередач с привлечением сил и средств поселения и предприятий, расположенных на нашей территории, а также работы по замене и демонтажу электроопор.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом и одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала   Кеслеровского    сельского поселения Крымского района.

Подпрограмма позволит администрации    Кеслеровского    сельского поселения Крымского района :

создать безопасные и комфортные условия для проживания населения;

обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры поселения за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Важнейшие особенности энергообеспечения территории  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи подпрограммы определяет целесообразность использования программно–целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально–экономического развития  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района   и государственной национальной политики в области энергоснабжения;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Подпрограмма уличного освещения   и повышение энергетической эффективности  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района          включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности при транспорте энергоресурсов (энергосбережение в регулируемых организациях), энергосбережения в секторах потребления ТЭР (бюджетная сфера, население, промышленность, сфера ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство), активного развития ВИЭ. Комплекс механизмов реализации Программы включает тарифную политику, нормативно–правовой блок, инвестиционные механизмы, пропаганду, управление и мониторинг.

Использование программно–целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально–экономического развития  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района и государственной национальной политики в области энергосбережения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- эффективное использование энергетических ресурсов  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, в т.ч.:

- обеспечение инновационного развития  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района за счёт повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни населения;

- обеспечение энергетической безопасности  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района с учётом стратегии его долгосрочного развития;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района  в энергетических ресурсах;

- устойчивое обеспечение населения и экономики  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района энергетическими ресурсами;

Задачи подпрограммы:

-энергетическая  и экологическая безопасность экономики  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района  – снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения;

- привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для выполнения работ по реконструкции и модернизации линий электропередач.

По итогам реализации подпрограммы должны быть завершены энергетические обследования объектов потребления, производства и распределения энергетических ресурсов как в соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ, так и в соответствии с мероприятиями подпрограммы.

Должно быть завершено формирование обязательных требований и стандартов в отношении внедрения и эксплуатации энергосберегающего оборудования, энергосберегающих технологий при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, в том числе путем установления обязательных для выполнения энергосберегающих мероприятий и  порядка их осуществления, путем утверждения требований энергоэффективности при проектировании, строительстве и/или реконструкции объектов, а равно при вводе их в эксплуатацию, и контроля их исполнения, установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района на окружающую среду;

- повышении энергоэффективности бюджетной сферы;

- повышении энергоэффективности жилищного фонда и ЖКХ;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 1830,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 1830,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Улучшение уличного освещения Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 880,0 | 900,0 | 50,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заместитель главы Кеслеровского

сельского поселения Крымского района                                   Е.В.Кошелева

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме

«Уличное освещение  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района »

муниципальной подпрограммы

«Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы « Освещение  Кеслеровского    сельского поселения Крымского района» муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Всего | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 450 | 130 | 150 | 170 |
| 2 | Количество замененных светильников | шт | 20 | 10 | 10 |  |
| 3 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | шт | 36 | 34 | 35 | 36 |

Заместитель главы Кеслеровского

сельского поселения Крымского района                                              Е.В.Кошелева

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме

«уличное освещение   Кеслеровского    сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района

| Перечень основных мероприятий подпрограммы « Освещение Кеслеровского сельского поселения Крымского района » муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Эффективное использование энергетических ресурсов Кеслеровского сельского поселения Крымского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - - формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности поселения за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; - запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности; - снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Кеслеровского сельского поселения Крымского района ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения | местный бюджет | 1830,0 | 880,0 | 900,0 | 50,0 |  | Количество обслу-живаемых светиль-ников, 450 шт Количество заме-ненных светиль-ников, 20 шт Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения, 36 км | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | местный бюджет | 1830,0 | 880,0 | 900,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения |

Заместитель главы Кеслеровского

сельского поселения Крымского района                                                                            Е.В.Кошелева