УТВЕРЖДЕНА решением Совета Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 19.10.2017 № 150

Муниципальная программа  
«Комплексное развитие социальной  
инфраструктуры на территории муниципального  
образования Кеслеровское сельское поселение  
Крымского района Краснодарского края  
на 2017-2030 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт 4
2. [Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 8](#bookmark0)
   1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о

градостроительной деятельности на территории поселения 8

* 1. Технико - экономические параметры существующих объектов социальной

[инфраструктуры 12](#bookmark14)

* 1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 13

2.4. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения 34

1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 34

1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 37

1. Целевые индикаторы программы, включающие технико - экономические, финансовые

и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 40

1. [Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 42](#bookmark15)
2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых

45

показателей программы

1. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кеслеровское сельское поселение Крымского муниципального района Краснодарского края на 2017-2030 годы» (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы, его местонахождение | ООО «Градпроект»  Юридический и почтовый адрес: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, дом  356. |
| Исполнители программы, его местонахождение | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского  района  Юридический и почтовый адрес: 353357, Краснодарский край, Крымский район, х. Павловский, ул. Красная, 11. |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района Краснодарского края и Совет депутатов Кеслеровского сельского поселения Крымского района Краснодарского края |
| Цель программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории муниципального образования Кеслеровского сельское поселение Крымского района  Краснодарского края |
| Задачи программы | а) Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры  поселения;  б) Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  в) Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  г) Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности |

|  |  |
| --- | --- |
|  | населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  д) Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы):   * общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в образовательных учреждениях; * право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь; * право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями; * предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных и других фондов.   В области инфраструктуры образования:   * нормативы текущих финансовых затрат на обеспечение различных видов обучения и воспитания в расчете на одного обучающегося; * нормативы текущих финансовых затрат на обеспечение функционирования образовательных учреждений разных типов и видов в год; * нормативы удельных капитальных затрат на строительство, приобретение оборудования и капремонт образовательных учреждений разных типов. * уровень обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования Кеслеровского сельского поселения; - * уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования Кеслеровского сельского поселения; * уровень обеспеченности местами в организациях дополнительного образования с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования Кеслеровского сельского поселения; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | В области инфраструктуры здравоохранения:   * предоставление бесплатной медицинской помощи населению; * санитарно - эпидемиологическое благополучие населения; * уровень обеспеченности объектами здравоохранения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования Кеслеровского сельского поселения;   В области инфраструктуры спорта и физической культуры:   * уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования;   В области инфраструктуры культуры:   * уровень обеспеченности объектами культурно-досуговой деятельности с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования;   В области бытового обслуживания:   * уровень обеспеченности объектами бытового обслуживания с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования;   В области торговли и общественного питания:   * уровень обеспеченности объектами торговли и общественного питания с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с принятыми нормативами градостроительного проектирования. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программой предусматривается строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в объемах, необходимых для доведения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2030 годы 1-й этап 2017-2021 года 2-й этап - 2022-2030 года |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | 1 .Бюджет Крымского муниципального района;   1. Краевой бюджет 2. Федеральный бюджет 3. Бюджет Кеслеровского сельского поселения 4. Внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Полная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей Кеслеровского сельского поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
   1. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Расположение Кеслеровского сельского поселения в системе расселения

Кеслеровское сельское поселение расположено в северо-западной части Крымского района.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Крымского района:

* на северо-востоке - с Киевским сельским поселением;
* на юго-востоке - с Молдаванским сельским поселением;
* с юга на север - с Адагумским сельским поселением.

В северной части границы муниципального образования проходят по смежеству со Славянским районом.

В границах муниципального образования Кеслеровское сельское поселение находятся 10 сельских населенных пунктов: 1 станица (Гладковская), 1 село (Кеслеровское), 1 поселок (Нефтепромысел) и 7 хуторов (Павловский, Анапский, Веселый, Красная Батарея, Красный Октябрь, Новокалиновка, Садовый).

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 136,11 км2, что составляет 8,5 % территории Крымского района. Плотность населения - 37 человек на 1 км2.

Центром муниципального образования является хутор Павловский.

Социальная сфера

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Социальная инфраструктура — система необходимых для жизнеобеспечения чело­века материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управ­ления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных по­требностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета измене­ния численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории сельского поселения расположены следующие учреждения образования:

* 2 общеобразовательные школы: х.Павловский и х.Садовый проектной вместимостью 944 и 640 мест соответственно;
* 2 детских дошкольных учреждения: х.Павловский и х.Садовый проектной вместимостью 75 мест каждый.

Вышеперечисленные учреждения образования рассчитаны так же на обслуживание населения населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Существующая проектная мощность образовательных учреждений сельского поселения превышает фактическую в 2,9 раза в общеобразовательных и на 25 % в дошкольных учреждениях, т.е. остаются резервными порядка 1040 и 30 мест соответственно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования представлена:

* врачебной амбулаторией на 50 посещений в смену (х.Павловский), которая в настоящее время не функционирует;
* 4 фельдшерско-акушерскими пунктами (ст.Гладковская, х.Садовый, с.Кеслерово, х.Красная Батарея, х.Анапский).

Так же на территории села Кеслерово расположен ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 20» со стационаром на 60 коек.

Все вышеперечисленные учреждения здравоохранения расположены в приспособленных зданиях, которые находятся в удовлетворительном состоянии и требуют реконструкции.

Фармацевтическое обслуживание жителей поселения осуществляет 1 аптека, расположенная в хуторе Павловском.

Учреждения культуры и искусства представлены:

- - 2 Домами культуры: ДК х.Садовый и х.Павловский, со зрительными залами 300 и

400 мест соответственно;

* 4 клубами (ст.Гладковская, х.Красный Октябрь, с.Кеслерово, х.Красная Батарея) общей вместимостью зрительных залов 430 мест.

- 4 библиотеками, из них 1 поселенческая и 3 сельских библиотеки, общий книжный фонд которых составляет 56,0 тыс. томов.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке сельского поселения в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 605,18 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 120 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной обеспеченности (300 м2 на 1000 человек) в 2,5 раза.

Предприятия общественного питания расположены на территории хутора Садовый, которые представлены кафе на 32 посадочных места и столовой ОАО «Аврора» на 60 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000 жителей поселения составляет 18 посадочных мест при норме 40 посадочных мест на 1000 населения.

Из объектов бытового обслуживания на территории поселения расположены мастерская по ремонту обуви (х.Павловский) и мастерская по ТО автотранспортных средств (х.Садовый). Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания составляет менее 0,5 рабочих места на 1000 населения при норме 7.

Из административно-деловых и хозяйственных учреждений в поселении имеются 4 почтовых отделения и одно отделение Крымского СБ.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Генеральный план Кеслеровского сельского поселения является документом территориального планирования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190 - ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений и изменений, изложенных в федеральных законах.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней - федерального, межмуниципального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

* разработка и утверждение программ комплексного развития социальной,

транспортной и коммунальной инфраструктур;

* подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного

зонирования — правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

* подготовка градостроительных планов земельных участков, которые

являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

* подготовка и утверждение документации по планировке территорий

первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

* территориальная организация и планировочная структура территории

населенных пунктов;

* функциональное зонирование территорий населенных пунктов;
* границы зон планируемого размещения объектов капитального

строительства муниципального значения;

* содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ,

Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства межмуниципального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана поселения.

* 1. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Технике - экономические параметры существующих объектов  
социальной инфраструктуры сельского поселения.

Количество жителей по состоянию на 1.01.2017 г. составляет 5185 чел.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норма потреб­ности | Требуется на существующее население | Существующее  положение | % обеспечен­ности |
| 1. Объекты учебно-образовательного назначения: | | |  |  |
| 1.1. Детские дошкольные учреждения | 28 мест/1000 чел. | 145 мест | 145 | 100 |
| 1.2. Общеобразовательная школа | 111мест/1000  чел. | 576 мест | 950 | 165 |
| 1.3. Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьни­ков | 58 мест | 0 | 0 |
| 2. Объекты здравоохранения | | |  |  |
| 2.1. Больницы, коек | По заданию на проектирование | - | 55 |  |
| 2.2. ФАПы, учреждений | 1 на населен­ный пункт | 8 | 5 | 63 |
| 2.3. Выдвижные пункты медицинской помощи, автомобилей | 0,2/1000 чел. | '1 | 0 | 0 |
| . 3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: | | |  |  |
| 3.1. Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв. м/1000 чел. | 10111 кв. м |  |  |
| 3.2. Спортивный зал, м2 зала | 80кв. м /ЮООчел. | 415 кв. м. | 0 | 0 |
| 3.3. Плавательные бассейны | 25 кв. м./ЮОО чел. | 130 кв. м. | 0 | 0 |
| 4. Объекты культурно-досугового назначения: | | |  |  |
| 4.1. Учреждения культуры клубного типа | 190 мест/1000 чел. | 985 мест | 1390 | 141 |
| 4.2. Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения/1000 чел. | 23 тыс. ед. хра­нения | 0 | 0 |
| — 5. Объекты торгового назначения и общественного питания: | | |  |  |
| 5.1. Предприятия розничной торговли | 336,5 кв. м. торг, площади/1000 чел. | 1745кв.м. | 858 | 49 |
| 5.2. Предприятия общественного питания | 40 пос. мест/тыс. чел | 207 пос. мест | 570 | 275 |
| 6. Объекты бытового обслуживания: | | |  |  |
| 6.1. Предприятия бытового обслуживания | | 7 раб. мест/тыс. 1 чел. | 36 раб. мест ! | 10 ! | 28 |

7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Гостиницы | 6 мест/1000 чел. | 31 30 | | 100 |
| 8. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: | | | |  |
| 8.1. Отделения банков | 0,3-0,5операц. мест/1000 чел. | 2 | 1 | 50 |
| 8.2. Отделения связи | 1 объект на 0,5­6,0 тыс. жителей | 8 | 5 | 63 |

* 1. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА­СТРУКТУРЫ.

Прогнозная оценка численности населения выполнена в Генеральном плане Кесле- ровского сельского поселения.

Прогнозная оценка численности населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Показатели | Единица  измерения | По состоянию на 2010 г. | Расчетный  срок  (2030 год) |
| 1 | Численность населения, всего | чел. | 5035 | 6134 |
| 1.1 | в том числе: |  |  |  |
|  | х. Павловский | чел. | 1047 | 1047 |
|  | х. Анапский | чел. | 431 | 690 |
|  | х. Веселый | чел. | 168 | 168 |
|  | ст. Гладковская | чел. | 323 | 395 |
|  | с. Кеслерово | чел. | 981 | 1288 |
|  | х. Красная батарея | чел. | 769 | 930 |
|  | х. Красный Октябрь | чел. | 292 | 360 |
|  | пос. Нефтепромысел | чел. | 15 | 15 |
|  | х. Новокалиновка | чел. | 11 | 11 |
|  | х. Садовый | чел. | 998 | 1230 |
| 2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.1 | дети до 15 лет | чел./% | 915/18,2 | 1146/18,7 |
| 2.2 | население в трудоспособном возрасте: | чел./% | 2987/59,3 | 3614/58,9 |
| 2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 1133/22,5 | 1374/22,4 |

Прогнозом на 2017-2021 годы и на период до 2030 года определены следующие приоритеты развития социальной инфраструктуры Кеслеровского сельского поселения Крымского муниципального района Краснодарского края:

-повышение уровня жизни населения Кеслеровского сельского поселения Крымского муниципального района Краснодарского края, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в Кеслеровском сельском поселении Крымского муниципального района Краснодарского края;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Кеслеровском сельском поселении Крымского муниципального района Краснодарского края;

-сохранение культурного наследия на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского муниципального района Краснодарского края.

При решении проблем совершенствования культурно - бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально - нормируемые отрасли, деятельность которых определяется

государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально - нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, спорта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания - создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при мини­мальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечива­ет потребности населения.

В х. Павловский предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкуль­тбыта.

1. Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые цен­тры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома твор­чества школьников, административные учреждения и деловые центры.
2. Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные

помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

1. Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайо­нов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на пер­спективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учре­ждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразо­вательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно­делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечеб­но-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирова­ния.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания для населения  
х.Павловский на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица изме­рения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на 1,047 тыс.чел | Нормативная по­требность сопря­женного населе­ния на расчетный срок, на 1,017 тыс.чел | Итого нормативная потребность | Сохраняется в суще­ствующих учрежде­ниях населенного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту с гчтем сопряженного населения | Примечание  Р  С  5  Л |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | ПО  данным де­мографии | 62 | 0 | 62 | 90 | 0 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные  школы | учащиеся | по данным демографии | 168 | 369 | 537 | 720 | 0 | 0 | с учетом обслужива­ния х. Анапский, х.Веселый, с.Кеслерово, |
| 3 | Межшкольный учебно­производственный ком­бинат | место | 8%  от общего числа  школьников | 13 | 30 | 43 | 0 | 13 | 43 |  |
| 4 | Внешкольные учрежде­ния | место | 10%  от общего числа  школьников | 17 | 37 | 54 | 0 | 17 | 54 |  |
| 5 | Стационарные больни­цы\* | койка | 13,47 на 1 тыс. чел. « | 14 | 14 | 28 | 0 | 14 | 28 | г.Крымск |
| 6 | Поликлиники амбула­тории диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 19 | 88 | 107 | 35 | 19 | 72 |  |
| 7 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| X | Выдвижные пункты медицинской помощи | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ ii.п. | Наименование | Единица изме­рения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на 1,047 тыс.чел | Нормативная по­требность сопря­женного населе­ния на расчетный срок, на 1,017 тыс.чел | Итого нормативная потребность | Сохраняется в суще­ствующих учрежде­ниях населенного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту с учтем сопряженного населения | Примечание |
| 9 | Спортивные залы обще­го пользования | кв.м пола | 80  на 1 тыс. чел. | 83,76 | 81,36 | 165,12 | 0 | 84 | 165 |  |
| 10 | Плоскостные спортив­ные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 2041 | 1983 | 4024 | 0 | 2041 | 4024 |  |
| 11 | Бассейн (крытый и за­крытый общего пользо­вания) | кв. м зерка­ла воды | 25  на 1 тыс. чел. | 26 | 25 | 52 | 0 | 26 | 52 |  |
| 12 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские  места | 150  на 1 тыс. чел. | 157 | 153 | 310 | 600 | 0 | 0 |  |
| 13 | Танцевальные залы и площадки | место | 6  на 1 тыс. чел. | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 |  |
| 14 | Библиотека | учреждение  культуры | 0,2  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | Магазины продоволь­ственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торго­вой площа­ди | 300  на 1 ты£.  чел | 314 | 305 | 619 | 225 | 89 | 394 |  |
| 16 | Рынок | кв.м торго­вой площа­ди | 40  на 1 тыс. чел | 41,88 | 40,68 | 82,56 | 0 | 42 | 82,56 |  |
| 17 | Предприятия обще­ственного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 42 | 41 | 83 | 120 | 0 | 0 |  |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее ме­сто | 7  на 1 тыс. | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo  п.п. | Наименование | Единица изме­рения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на 1,047 тыс.чел | Нормативная по­требность сопря­женного населе­ния на расчетный срок, на 1,017 тыс.чел | Итого нормативная потребность | Сохраняется в суще­ствующих учрежде­ниях населенного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту с /чтем сопряженного населения | Примечание |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прачечные | кг белья в смену | 60  на 1 тыс. чел. | 62,82 | 61,02 | 123,84 | 0 | 63 | 123,84 | г.Крымск |
| 20 | Химчистки | кг белья в смену | 3.5  на 1 тыс.  чел | 3,7 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 3,7 | 7,2 | г.Крымск |
| 21 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 7 | 7 | 14 | 10 | 0 | 4 |  |
| 22 | Отделение связи | объект | 0,3  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 23 | Отделения Сбербанка | операцион.  место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 24 | Г остиницы | место | 6  на 1 тыс. чел. | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 |  |

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения  
х.Анапский на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,535 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по  данным демо­графии | 26 | 0 | 26 | х.Красная Ба­тарея |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 71 | 0 | 71 | х.Павловский |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 1 | 0 | 1 | х.Павловский |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМП | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 80,25 | 0 | 80 | х.Павловский |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 1043 | 0 | 1043 | х.Павловский |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 80 | 0 | 80 |  |
| 9 | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 160,5 | 54 | 106,5 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 21 | 30 | 0 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 4 | 0 | 4 | х.Павловский |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 4 | 0 | 4 | х.Павловский |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,535 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения х.Веселый на расчетный срок генерального плана (2030 г.) | | | | | | Таблиц |
| м«  11.11. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,168 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по  данным демо­графии | 7 | 0 | 7 | х.Красная Ба­тарея |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 24 | 0 | 24 | х.Павловский |
| 3 | ФАП | посещение в смену | 18,15  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМП | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 25,2 | 0 | 25 | х.Красная Ба­тарея |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 327 | 0 | 327 | х.Красная Ба­тарея |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,168 тыс. чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 25 | 0 | 25 | х.Красная Ба- |
| 9 | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 50,4 | 0 | 5,4 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 7 | 0 | 7 | х.Красная Ба- |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 | та рея  х.Красная Ба- тарея |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 1 | 0 | 1 | х.Красная Ба-  тярея |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |


C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpegC:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg

C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpegC:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.jpegРасчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения ст.Гладковская на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м»  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,395 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по  данным демо­графии | 18 | 0 | 18 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 52 | 0 | 52 | с 5 по 11 кл. |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМП | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 59,25 | 0 | 59 | х.Садовый |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 770 | 1000 | 0 |  |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 59 | 90 | 0 |  |
| У | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 118,5 | 30 | 88,5 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 16 | 0 | 16 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,395 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 3 | 0 | 3 |  |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Рас.КеТеГп„ТеННЙ " ПРеДПГЯ™“ «кивания для населения Р на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 1,205 тыс. чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 8 | 0 | 8 |  |
| 15 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 16 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения  
х.Красная Батарея на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,93 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | ПО  данным демо­графии | 95 | 0 | 95 | с учетом обслу­живания х.Веселый, х.Анапский, х. Красный Ок­тябрь |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 117 | 0 | 117 | х. Павловский |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | семи | автомобиль | 0,2 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,93 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 139,5 | 0 | 140 | с учетом обслу­живания х. Веселый |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 1813 | 0 | 1813 | с учетом обслу­живания х.Веселый |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 165 | 150 | 15 | с учетом обслу­живания х.Веселый |
| 9 | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 279,0 | 112 | 167 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 44 | 300 | 0 | с учетом обслу­живания х.Веселый |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 9 | 0 | 9 | с учетом обслу­живания х.Веселый |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 7 | 0 | 7 |  |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения  
х.Красный Октябрь на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,36 тыс. чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | ПО  данным демо­графии | 18 | 0 | 18 | х.Красная Бата­рея |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 50 | 0 | 50 | х.Павловский |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 0 | 0 | 0 | х.Павловский |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМП | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 54 | 0 | 54 | х. Павловский |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 702 | 0 | 702 | х.Павловский |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места \* | 150  на 1 тыс. чел. | 54 | 100 | 0 |  |
| 9 | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 108,0 | 0,0 | 108,0 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 14 | 0 | 14 | х.Павловский |

C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image7.jpeg

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,36 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | 3 | х.Павловский |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 3 | 0 | 3 |  |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | на 1 тыс. чел. |  |

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения  
пос.Нефтепромысел на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  Г1.П. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,015 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по  данным демо­графии | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 2 | 0 | 2 |  |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМГТ | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 2,25 | 0 | 2 | х.Павловский |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 29 | 0 | 29 | х.Павловский |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 2 | х.Павловский |
| 9 | Библиотека | \*  учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 4,5 | 0,0 | 4,5 |  |
| 1 1 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 1 | 0 | 1 | х.Павловский |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения х.Новокалиновка на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мо  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,015 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м«  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,011 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | ПО  данным демо­графии | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | . учащиеся | по данным демо­графии | 1 | 0 | 1 | х.Садовый |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМП | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 1,65 | 0 | 2 | х.Садовый |

зо

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№>  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 0,011 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 21 | 0 | 21 | х.Садовый |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 2 | х.Садовый |
| 9 | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 3,3 | 0,0 | 3,3 |  |
| 1 1 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания для населения  
х.Садовый на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 1,23 тыс. чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по  данным демогра­фии | 62 | 55 | 7 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демо­графии | 244 | 230 | 14 | с учетом обслужи­вания  ст.Г ладковская, х.Красный Октябрь, х.Новокалиновка |
| 3 | ФАП | учрежден. | 1  на нас. пункт | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ССМП | автомобиль | 0,2  на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | ' кв.м пола | 150  на 1 тыс. чел. | 184,5 | 200 | 0 | с учетом обслужи­вания  х.Новокалиновка |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4  на 1 тыс. чел. | 2398 | 3000 | 0 | с учетом обслужи­вания  х.Новокалиновка |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150  на 1 тыс. чел. | 187 | 300 | 0 | с учетом обслужи­вания  х.Новокалиновка |
| 9 | Библиотека | учрежден. | 1  от 500 до 3 тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 0 | с учетом обслужи­вания  х.Новокалиновка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89\* | Нормативная по­требность населе­ния на расчетный срок, на 1,23 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях насе­ленного пункта | Требуется запроек­тировать по насе­ленному пункту | Примечание |
| 10 | Магазины продовольственных и непродо­вольственных товаров | кв.м торговой пло­щади | 300  на 1 тыс . чел | 369,0 | 101,1 | 267,9 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40  на 1 тыс . чел | 49 | 120 | 0 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7  на 1 тыс. чел. | 9 | 3 | 6 |  |
| 13 | Бани | место | 7  на 1тыс. чел. | 9 | 0 | 9 |  |
| 14 | Отделение связи | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 15 | Отделения Сбербанка | операцион. место | 0,5  на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |

2.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Кеслеровского сельского поселения в поселении разработана следующая нормативно-правовая база:

* Генеральный план Кеслеровского сельского поселения Крымского муниципаль­ного района;
* Правила землепользования и застройки Кеслеровского сельского поселения Крымского муниципального района;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Кеслеровского сель­ского поселения Крымского района.

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для даль­нейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Кеслеровского сель­ского поселения Крымского района Краснодарского края.

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации гене­рального плана поселения являются:

-контроль за реализацией генерального плана поселения;

* разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и зе­мельно-имущественных отношений;
* внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель му­ниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СО­ЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

Таблица 13.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Технико - экономические параметры | | | |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение | 1  « | назначение | | мощность | площадь | категория | Сроки реали­зации в плано­вом периоде | Ответственный  исполнитель |
|  | Вид объекта социальной инфраструктуры | |  |  |  |  |  | Детский сад | |  |
| 1 | Реконструкция детского сада | х. Павловский | детский  сад | Услуги  ДОУ | | 100 мест | - | - | 2019 г. | Администрация Крымского района |
| 2 | Строительство детского сада | ст. Гладковская | Детский | Услуги | | 20 мест | - | - | 2022г. | Администрация |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сад | доу | |  |  |  |  | Крымского района |
| 3 | Строительство детского сада | с. Кеслерово | Детский  сад | Услуги  ДОУ | | 60 мест | - | - | 2020 г. | Администрация Крымского района |
| 4 | Строительство детского сада | х. Красная Бата­рея | Детский  сад | Услуги  ДОУ | | 100 мест | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Крымского района |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | | | | | Школа | | | | | |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы | ст. Гладковская | Началь­ная школа | Услуги  образова­  ния | | 50 мест | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Крымского района |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | | | | | Учреждения здравоохранения | | | | | |
| 1 | Строительство амбулатории | х. Павловский | Амбула­  тория | Медицин­  ские  услуги | | 100 посе­щений в смену | - | - | 2019 г. | Администрация Крымского района |
| 2 | Строительство ФАЛ | х. Павловский | Фельд-  шерско-  акушер­  ский  пункт | Медицин­  ские  услуги | | 15 посе­щений в смену | - | - | 2018 г. | Администрация Крымского района |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | | | | | Учреждения физической культуры и спорта | | | | | |
| 1 | Строительство спортивного зала | х. Павловский | Спортив­ный зал | Услуги  физ.  культуры и спорта | | 530 кв. м. | - | - | 2020 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 2 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | х. Павловский | Спортив­  ные  площадки | Услуги  физ.  культуры и спорта | | 5067 кв. м. | - | - | 2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 3 | Строительство бассейна | х. Павловский | Закрытый  бассейн | Услуги  физ.  культуры и спорта | | 52 кв. м. | - | - | 2022-2030 г | Администрация Кеслеровского сп |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | | | | | Учреждения сферы обслуживания | | | | | |
| 1 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Павловский | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | | 355 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 2 | Строительство предприятия бытового обслуживания | х. Павловский | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | Бытовые  услуги | | 7 раб. мест | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 3 | Строительство бани | х. Павловский | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | Бытовые  услуги | | 30 мест | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 4 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Анапский | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | | 160 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 5 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Веселый | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | | 50 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 6 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | ст. Гладковская | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | | 90 кв. м.. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 7 | Строительство предприятия общественного питания | ст. Гладковская | Предпри­  ятие  обще- | Услуги | | 16 пос. мест | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ственного  питания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство предприятия бытового обслуживания | ст. Гладковская | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | Бытовые  услуги | 3 раб. места | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 9 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | с. Кеслерово | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | 164 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 10 | Строительство предприятия общественного питания | с. Кеслерово | Предпри­  ятие  обще­  ственного  питания | Услуги | 48 пос. мест | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 11 | Строительство предприятия бытового обслуживания | с. Кеслерово | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | Бытовые  услуги | 8 раб. мест | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 12 | Строительство отделения банка | с. Кеслерово | Отделе­ние банка | Услуги | 1 операц. место | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 13 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Красная Бата­рея | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | 270 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 14 | Строительство предприятия бытового обслуживания | х. Красная Бата­рея | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | Бытовые  услуги | 9 раб. мест | - | - | 2022-2030 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 15 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Красный Октябрь | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | 108 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 16 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Садовый | Предпри­  ятия  торговли | Услуги | 268 кв. м. | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 17 | Строительство предприятия бытового обслуживания | х. Садовый | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | Бытовые  услуги | 8 раб. мест | • | - | 2022-2030 г. | Администрация Кеслеровского сп |
| 18 | Строительство отделения банка | х. Садовый | Отделе­ние банка | Услуги | 1 операц. место | - | - | 2018-2021 г. | Администрация Кеслеровского сп |

1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО­ПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА­СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

* упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;
* организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досу­га;
* формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пеше­ходных пространств.

Расчет объемов инвестиций выполнен на основании государственных сметных нормативов «Укрупненные нормативы цены строительства» НЦС 81-02-02-2014 - НЦС 81-02-06-2014, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно­коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. №506/пр.

Укрупненная оценка необходимых инвестиций по объектам социальной

инфраструктуры

Таблица 14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры | | | | Сроки реали- запии в плано­вом периоде | примечание |
| вид | мощность | Источник финансирования категория | |
| Средства бюджета всех уров­ней, тыс. руб. | Внебюджет­ные сред­ства, тыс. руб. |
| 1 | Реконструкция детского сада | х. Павловский | Детский  сад | 100 мест | 50000 | - | 2019 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 2 | Строительство детского сада | ст. Гладковская | Детский  сад | 20 мест | 15000 | - | 2022г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 3 | Строительство детского сада | с. Кеслерово | Детский  сад | 60 мест | 40000 | - | 2020 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 4 | Строительство детского сада | х. Красная Бата­рея | Детский  сад | 100 мест | 66700 | - | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сметными норма­тивами |
| 5 | Строительство общеобразовательной школы | ст. Гладковская | Школа | 50 мест | 52253 | - | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 6 | Строительство амбулатории | х. Павловский | Амбула­  тория | 100 пос. смену | 54855 | - | 2019 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 7 | Строительство ФАП | х. Павловский | Фельд-  шерско-  акушер­  ский  пункт | - | 10622 | - | 2018 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 8 | Строительство спортивного зала | х. Павловский | Спортив­ный зал | 530 кв. м. | 102333 | - | 2020 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 9 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | х. Павловский | Спортив­  ные  площадки | 5067 кв. м. | 51240 | - | 2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 10 | Строительство бассейна | х. Павловский | Закрытый  бассейн | 52 кв. м. | 76279 | - | 2022-2030 г | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 11 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Павловский | Предпри­  ятия  торговли | 355 кв. м. | - | 10650 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 12 | Строительство предприятия бытового обслуживания | х. Павловский | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | 17 раб. мест | - | 5000 | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 13 | Строительство бани | х. Павловский | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | 30 мест | - | 20000 | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 14 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Анапский | Предпри­  ятия  торговли | 160 кв. м. | - | 4800 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 15 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Веселый | Предпри­  ятия  торговли | 50 кв. м. | - . | 1500 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| i6 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | ст. Гладковская | Предпри­  ятия  торговли | 90 кв. м.. | - | 2700 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 17 | Строительство предприятия общественного питания | ст. Гладковская | Предпри­  ятие  обще­  ственного  питания | 16 пос. мест | - | 3000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Строительство предприятия бытового обслуживания | ст. Гладковская | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | 3 раб. места | - | 1500 | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 19 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | с. Кеслерово | Предпри­  ятия  торговли | 164 кв. м. |  | 4800 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 20 | Строительство предприятия общественного питания | с. Кеслерово | Предпри­  ятие  обще­  ственного  питания | 48 пос. мест | - | 5000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 21 | Строительство предприятия бытового обслуживания | с. Кеслерово | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | 8 раб. мест | - | 2500 | ' 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 22 | Строительство отделения банка | с. Кеслерово | Отделе­ние банка | 1 операц. место | - | 1000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 23 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Красная Бата­рея | Предпри­  ятия  торговли | 270 кв. м. | - | 8000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 24 | Строительство предприятия бытового обслуживания | х. Красная Бата­рея | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | 9 раб. мест | - | 2500 | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 25 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Красный Октябрь | Предпри­  ятия  торговли | 108 кв. м. | - | 3000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 26 | Строительство магазинов продо­вольственных и непродоволь­ственных товаров | х. Садовый | Предпри­  ятия  торговли | 268 кв. м. | - | 8000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 27 | Строительство предприятия бытового обслуживания | х. Садовый | Предпри­  ятие  бытового  обслужи­  вания | 8 раб. мест | - | 2500 | 2022-2030 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |
| 28 | Строительство отделения банка | х. Садовый | Отделе­ние банка | 1 операц. место | - | 1000 | 2018-2021 г. | Пересчет цен в соответствии со сметными норма­тивами |

1. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 15.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-  2030г. |
| Численность постоянного населения (на конец года], чел. | 5185 | 5280 | 5375 | 5469 | 5535 | 6134 |
| Демографическая структура |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 949 | 966 | 984 | 1000 | 1035 | 1147 |
| Население трудоспособного возраста | 2966 | 3020 | 3075 | 3128 | 3260 | 3613 |
| Население старше трудоспособного возраста | 1270 | 1294 | 1316 | 1341 | 1240 | 1374 |
| Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в смену на 1 000 жителей | 18,3 | 20,8 | 39,0 | 38,4 | 37,9 | 34,2 |
| Объем инвестиций в объекты здравоохранения, тыс. руб. | - | 10622 | 54855 | - | - | - |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 жителей | 28 | 27 | 29 | 39 | 39 | 55 |
| Уровень обеспеченности образовательными учреждениями, мест на 1000 жителей | 183 | 180 | 177 | 174 | 172 | 163 |
| Объем инвестиций в объекты образования, тыс. руб. | - | - | 50000 | 40000 | - | 133953 |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |
| - спортивные залы, кв. м. на тыс. жителей | 0 | 0 | 0 | 97 | 96 | 86 |
| - плоскостные сооружения, кв. м. на тыс. жителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 826 |
| - плавательный бассейн, кв. м. зеркала воды на 1000 жителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| Объем инвестиций в объекты физической культуры и спорта, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 102333 | 51240 | 76279 |
| Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| Число культурно-досуговых учреждений на территории му­ниципального образования, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, зрительских мест на тыс. жителей | 268 | 263 | 259 | 254 | 251 | 227 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-  2030г. |
| Обеспеченность библиотеками, тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9.1 |
| Объем инвестиций в объекты культуры, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. мест на тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Бани, мест на тыс. чел. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 6,5 |
| Гостиницы, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем инвестиций в объекты бытового обслуживания, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 |
| Развитие торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность торговыми предприятиями, кв. м. торговой площади на тыс. чел. | 165,5 | 229,7 | 264,7 | 306,6 | 419,7 | 378,7 |
| Обеспеченность предприятиями общественного питания, пос. мест на тыс. чел. | 110 | 108 | 109 | 116 | 115 | 103 |
| Объем инвестиций в объекты торговли и общественного пи­тания, тыс. руб. | 0 | 10650 | 9300 | 12500 | 19000 | 0 |

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кеслеровского сельского поселения Крымского района разработана в целях обеспечения пространствен­ного развития территорий, соответствующего качеству жизни населения, предусмотрен­ному документами социально-экономического развития поселения, определяющими и со­держащими цели и задачи социально-экономического развития территории поселения.

В свою очередь, местные нормативы градостроительного проектирования Кесле­ровского сельского поселения позволяют обеспечить согласованность решений и показа­телей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования, таких как прогноз социально-экономического развития поселения и генплан поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения направлены на решение следующих основных задач:

1. установление расчетных показателей, применение которых необходимо при раз­работке или корректировке градостроительной документации;
2. распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации;
3. обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ­ствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку­ментах социально-экономического развития;
4. обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроитель­ной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

В границах Кеслеровского сельского поселения предусматривается развитие пол­ной сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, главной задачей которой является повышение качества уровня жизни населения.

Генеральным планом предусматривается двухуровневая система социального и культурно-бытового назначения.

1. Учреждения периодического пользования, к которым относятся общепоселенче­ские учреждения: культурные центры, клубы, Дома культуры, поликлиники, больницы, библиотеки, спортивные центры, гостиницы, торговые центры, предприятия коммуналь­ного обслуживания, административно-хозяйственные и финансово-кредитные учрежде­ния.
2. Учреждения повседневного спроса (пользования), к которым относятся детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины повседневного спроса, приемные пункты КБО (предприятия бытового обслуживания), бани, почтовые отделения, аптеки и др.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих объ­ектов соцкультбыта, а также строительство новых учреждений обслуживания. Размеще­ние объектов предусматривается с учетом нормативного радиуса доступности. Расчет по­требности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания выполнен, со­гласно СП 42.13330.2016 и нормативам градостроительного проектирования Краснодар­ского края (постановление ЗСКК от июня 2009г. №1381-П)

Генеральным планом предусматривается развитие полной сети социального и культурно-бытового обслуживания: культурно-просветительные, физкультурно­

оздоровительные, торгово-бытовые, коммунально-бытовые комплексы и центры.

В обобщенном виде главной целью настоящей Программы является устойчивое по­вышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие разви­тия Кеслеровского сельского поселения через устойчивое развитие территории в социаль­ной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические усло­вия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффек­тивной реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового об­служивания населения; #
3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и каче­ства занятиями физической культурой и спортом;
4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
5. активизировать культурную деятельность.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовле­творения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соот­ношением уровня доходов и стоимости жизни. За период осуществления Программы бу­дет создана база для реализации стратегических направлений развития сельского поселе­ния, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучше­ния культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здоро­вого образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к куль­турно-историческому наследию.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пока­зателя | Ед. изм. | Норматив­ное значе­ние на тыс. жителей | Расчетное значение на 2030 г. | Фактиче­ское зна­чение на 2030 г. | %  обеспечен­  ности |
| Здравоохранение | | | | | |
| амбулаторно­  поликлинические  учреждения | Посещений в смену |  |  | 210 |  |
| Образование | | | | | |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85 | 521 | 337 | 65 |
| Общеобразователь­ные организации | мест | 111 | 681 | 1000 | 147 |
| Внешкольные учре­ждения | мест | 10  % от обще­го числа школьни­ков | 68 | 0 | 0 |
| Физическая культура и спорт | | | | | |
| Спортивные залы | м2 пло­щади пола зала | 80 | 491 | 527 | 107 |
| Плоскостные спор­тивные сооружения | м2 | 1950 | 11961 | 5067 | 42 |
| Культура | | | | | |
| Помещения для куль­турно-досуговой дея­тельности | посети­  тельских  мест | 80 | 491 | • 1390 | 283 |
| Библиотеки | Тыс. ед. хр. | 4,5 | 27,6 | 55,8 | 202 |
| Бытовое обслуживание | | | | | |
| Предприятия бытово­го обслуживания | раб. мест | 7 | 43 | 55 | 128 |
| Баня | мест | 7 | 43 | 34 | 79 |
| Г остиница | мест | 6 | 37 | 30 | 81 |
| Торговля и общественное питание | | | | | |
| Предприятия рознич­ной торговли | кв. м. тор­говой пло­щади | 336,5 | 2064 | 2323 | 113 |
| Предприятия обще­ственного питания | посадоч­ных мест | 40 | 245 | 632 | 258 |

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО­ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИ­АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕ­ВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

1.Внесение изменений в Генеральный план Кеслеровского сельского поселения:

* с целью размещения недостающих объектов социальной инфраструктуры;
* при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
* при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
* при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта муниципального образования Кеслеровское сельское поселение.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспече­нию реализации мероприятий являются:

* обеспечение контроля за реализацией Генерального плана поселения;
* разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и зе­мельно-имущественных отношений;
* внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель му­ниципальной собственности на территории поселения для целей строительства через про­цедуру торгов (конкурсов, аукционов).