


АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСЛЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_19.01.2016г. 							                    № 07 
хутор Павловский



Об утверждении план-графика перехода на предоставление
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Кеслеровского сельского поселения Крымского района
в электронной форме


В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде» и от 28 декабря 2011 года № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде»:
1. Утвердить план-график перехода на предоставление  муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кеслеровского сельского поселения Крымского  района в электронной форме (приложение).
2. Назначить заместителя главы Е.В.Кошелеву ответственным за организационно-методическую работу  и за техническое сопровождение по реализации плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Кеслеровского сельского поселения Крымского  района  в электронной форме.
          3. Постановление администрации Кеслеровского сельского поселения от 01  декабря 2015 г № 242 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кеслеровского сельского поселения» признать утратившим силу.
4. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

 Глава  Кеслеровского сельского поселения



Крымского  района                                            А.В.Бондарев
ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КЕСЛЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	№ п/п
	Наименование услуги, предоставляемой администрацией Кеслеровского сельского поселения
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации и содержание этапов на предоставление услуг в электронном  виде


	
	
	
	I этап

	II этап 
	III этап

	IV этап 

	V этап

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предварительное согласование предоставления земельного участка

	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	2
	Предоставление земельного участка в собственность бесплатно

	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г..
	.

	3
	Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	4
	Заключение договора аренды земельного участка на новый срок без проведения торгов
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	5
	Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в аренду
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г.
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	6
	Предоставление земельного участка гражданам,  имеющим трех и более детей, в аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	7
	Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения в собственность, аренду и постоянное (бессрочное) пользование
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г..
	

	8
	Утверждение схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	9
	Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г.
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	10
	Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование без проведения торгов
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г.
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	 01.03.2016 г.
	

	11
	Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г.
	01.03.2016 г.
	

	12
	Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства
	Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы
	01.02.2016 г
	01.02.2016 г
	01.03.2016 г. 
	01.03.2016 г.
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