|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Кеслеровского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы деятельности

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Кеслеровского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |
| Задачи подпрограммы | - выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Кеслеровского сельского поселения Крымского района; - содержание дорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы; - содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015- 2017годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 8609,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 4029,0 тыс.рублей; 2016 год – 4380,0 тыс.рублей; 2017 год – 200,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района; Совет Кеслеровского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы деятельности

- Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Кеслеровского сельского поселения Крымского района  и улучшения условий жизни населения

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

- Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Кеслеровского сельского поселения Крымского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

- Неразвитость улично-дорожной сети Кеслеровского сельского поселения Крымского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности  Кеслеровского сельского поселения Крымского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

содержание дорог;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Система  подпрограммных мероприятий направлена на проведение ремонта, реконструкции, строительства и содержание дорог местного значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 8609,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  8609,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 4029,0 | 4380,0 | 200,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                                    Е.В.Кошелева

|  | - Приложение № 1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 47 | 37 | 29 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 47 | 37 | 29 |

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                                                              Е.В.Кошелева

- Приложение № 2

к подпрограмме

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения  Крымского  района»

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Кеслеровского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Кеслеровского сельского поселения Крымского района; - содержание дорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  | Ремонт дорог | Местный бюджет | 7609,0 | 3529,0 |  | 3880,0 |  | 200,0 |  | Ремонт дорог, км. 2015- 3,95 км. 2016- 2,2 км. 2017- 0,5 км |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | Местный бюджет | 1000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | Изготовление и проверка смет, технадзор |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  | Итого | Местный бюджет | 8609,0 | 4029,0 |  | 4380,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                                                                   Е.В.Кошелева